附件

新股发行改革网上IPO专项业务测试方案

（第三轮）

一、方案概要

为确保IPO重启后新股发行改革顺利开展，上海证券交易所（以下简称“本所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司定于2015年12月22-31日组织全市场在全天候测试环境进行新股发行改革网上IPO第三轮专项业务测试，测试旨在检验各单位技术系统准备就绪情况。测试主要内容包括新股首次发行流程中的账户权益、订单申报、配号、中签、结算处理。

测试中，本所使用全天候测试环境90（竞价平台），各会员单位和其他市场参与主体可通过本所VPN访问。中国结算上海分公司测试系统为全天候测试环境。

二、参测单位

（一）本所。

（二）中国结算上海分公司。

（三）所有会员单位、托管银行。

三、测试内容

本次测试模拟8个完整交易日的交易和8个结算日的结算，测试用交易日同真实交易日期。请各参测单位至少完成以下内容的测试：

- （一）首次公开募股（IPO）

1.T-1日账户权益文件接收处理。

2.T日盘中新股申购订单申报和盘后配号数据处理。

3.T+1日盘后中签处理。

4.T+3日网上放弃认购申报、认购资金交收处理。

5.多日连续申购股票。

- （二）其它产品发行增发

- 1.可转债发行。

- 2.老股公开增发。

注：此次IPO发行改革中，股票公开增发、可转债发行业务规则未发生变动，本所和中国结算上海分公司相关技术处理保持不变。

四、测试数据

- （一）账户证券持仓

本次测试用证券账户、指定交易关系、资金余额等数据以全天候测试环境2015年12月21日闭市后的数据为准；证券余额数据将由中国结算上海分公司于12月21日发送的证券余额作为初始持仓。各参测人可加载该份持仓作为基础持仓。

- （二）测试产品

此次测试设置4支IPO产品，每天发行1支，连续滚动发行，产品参数设置见下表。

| 名称 | 测试产品X | 测试产品F | 测试产品G | 测试产品H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 600910 | 600906 | 601907 | 603909 |
| 简称 | IPOTESTX | IPOTESTF | IPOTESTG | IPOTESTH |
| 发行方式 | 市值申购 | 市值申购 | 市值申购 | 市值申购 |
| 发行价 | 9.99元 | 100.01元 | 999.99元 | 0.99元 |
| 网上发行数量 | 3亿股 | 9亿股 | 2亿股 | 9亿股 |
| 申购代码 | 730910 | 730906 | 780907 | 732909 |
| 申购简称 | 申购测X | 申购测F | 申购测G | 申购测H |
| 配号代码 | 741910 | 741906 | 791907 | 736909 |
| 配号简称 | 配号测X | 配号测F | 配号测G | 配号测H |
| 接收权益文件（T-1） | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 |
| 申购配号日（T） | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月28日 |
| 中签日（T+1） | 12月24日 | 12月25日 | 12月28日 | 12月29日 |
| 弃配及交收日（T+3） | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
| 主承销商 | 中信证券 | 国泰君安 | 中信证券 | 国泰君安 |
| 承销席位 | 23862 | 70003 | 23862 | 70003 |
| 承销账户 | D890132552 | D890000640 | D890132552 | D890000640 |

此次测试期间，同时分别设置1只股票公开增发、可转债发行产品。具体产品参数见下表。

| 名称 | 可转债测试 | 股票增发 |
| --- | --- | --- |
| 产品代码 | 110501 （正股代码为600612） | 600050 |
| 简称 | 转债发测 | 中国联通 |
| 发行方式 | 资金 | 资金 |
| 发行价 | 100元 | 10元 |
| 网上发行数量 | 50000万手 | 8千万股 |
| 申购代码 | 733501 | 730050 |
| 申购款代码 | 743501 | 740050 |
| 配号代码 | 744501 | 751050 |
| 申购日 | 12月24日 | 12月24日 |
| 验资配号日 | 12月28日 | 12月28日 |
| 中签（分配确认）日 | 12月29日 | 12月29日 |
| 交收日 | 12月30日 | 12月30日 |
| 主承销商 | 国泰君安 | 中信证券 |
| 承销席位 | 70003 | 23862 |
| 承销账户 | D890000640 | D890132552 |

可转债基础信息如下：

- 代码信息

| 名称 | 交易代码 | 出入库代码 | 转股代码 | 正股代码 | 发行人专用证券账户 | 发行人专户 指定交易券商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可转换测 | 110501 | 105821 | 190031 | 600612 | D890000640 | 国泰君安 |

- 债券要素（中国结算设置）

| - 债券名称 | - 债券代码 | - 面 值 | - 发行价格 | - 票面利率 | - 期限 | - 付息方式 | - 折算率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 可转换测 | - 110501 | - 100元 | - 100元 | - 6.22% | - 6年 | - 每年支付一次 | - 0．93 |

（三）账户权益

中国结算上海分公司和本所设置的初始持仓市值与账户的真实持仓无关。参测会员对申购订单进行前端校验时，应以zqy.dbf中的数据为准。

五、测试交易时间表

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、本所测试日安排 |  |  |
| 1 | 9:15-9:25（模拟上午集合竞价） | 无 |
| 2 | 9:30-10:30（模拟上午交易） | 订单输入 |
| 3 | 10:30-10:35（模拟中午休市） |  |
| 4 | 10:35-11:45（模拟下午交易） | 订单输入 |
| 5 | 11:45-17:00（模拟闭市处理） |  |
| 6 | 13:00-15:30（模拟闭市数据发送） | 发送权益及过户文件 |
| 二、中国结算上海分公司测试日安排 |  |  |
| 1 | 9:00-11:45（PROP申报） | 放弃认购申报、放弃认购查询、可用余额查询（包括放弃认购后可用余额变动） |
| 2 | 11:45-16:00（登记结算日终处理） |  |
| 3 | 15:30-18:00（登记结算数据发送） | 发送资金余额（zjye）、资金变动（zjbd）、证券变动（zqbd）和结算明细（jsmx）等文件 |

六、数据接收与发送

（一）盘后数据文件取得

参测券商通过EzTrans取得过户等数据文件。会员接入IP：198.2.33.1（或198.2.163.1），会员接入环境号：90。

（二）PROP申报和结算数据接收

各结算参与人通过PROP全天候测试环境进行PROP申报、接收日终登记结算数据并进行相应处理。

七、测试注意事项

（一）测试期间，本所发送zqy.dbf文件为模拟数据，与会员证券账户持仓无关。参测会员对申购订单进行前端校验时，应以zqy.dbf中的数据为准。

（二）本次测试的初始限购名单为每家参测单位各设置了一个限购账户，用于测试限制申购的情况。具体限购清单会在测试QQ群中发布，参测单位也可通过测试电话询问。

（三）请各参测单位于12月31日前，通过本所官方网站会员专区认真填写测试反馈表（详见附件）。

（四）测试期间现场联系电话

本所技术支持服务：4009003600。

中国结算上海分公司全天候测试服务热线：021-68873900。

附件：新股发行改革网上IPO专项业务测试（第三轮）情况

反馈表（网上填报）

附件

新股发行改革网上IPO专项业务测试

（第三轮）情况反馈表

（网上填报）

填表日期：

| 参测单位名称： | 会员编码： |
| --- | --- |
| 一、测试情况说明 - 测试完成情况 完全通过□ 部分通过□ 失败□ 如果部分通过，系统改造还需 时间。 - 新股发行网上IPO专项测试结果（正常、异常、未测） - T-1日账户权益（ZQY）文件处理 □ □ □ - T日申购订单申报和配号数据处理 □ □ □ - T+1日盘后中签数据处理 □ □ □ - T+3日放弃认购申报处理 □ □ □ - 连续申购多支股票 □ □ □ - 新股发行网上IPO专项测试登记结算处理（正常、异常、未测） □ □ □ |  |
| 二、测试问题记录 |  |
| 三、其它情况 1、新股发行改革网上IPO技术准备总体情况 2、会员技术系统开发商情况（50字内）： 单位名称： 联系人： 电话： 电子邮件： |  |
| 备注： |  |